
[image: image1.emf]
      ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ
  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  „ПИРОТ“
ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА  2026. ГОДИНУ
НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА:              ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ            
                                                       ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ПИРОТ“

СЕДИШТЕ:                                ПИРОТ, ул. Српских владара 77
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:    71.11

МАТИЧНИ БРОЈ:                     20813938

ПИБ:                                             107492757

НАДЛЕЖНИ ОРГАН

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ:                        Град Пирот
      Пирот, новембар 2025.год.

     САДРЖАЈ:
                                                                                                                                         Страна

 1  ПРОФИЛ, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ................................................................3

 2  ПЛАН РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ – УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА...............................................................................................................5

 3  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА............................................................6

 4  ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

            ЗА 2026.ГОДИНУ.........................................................................................................7

       5   АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025.ГОДИНИ...........................................................8

       6   ФИЗИЧКИ ОБИМ И ПЛАНИРАНЕ АКTИВНОСТИ..............................................9

              6.1. ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ДОКУМЕНАТА...................9    

              6.2. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ........................10
              6.3. ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА..................................................................11
              6.4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ................................................................................12
       7    ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026 г.............................. 12
             7.1. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ...........................................................18                         

       8    ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ............................................18
       9    СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА........................................................19
      10   КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА.....................................................................19      

      11   ИНВЕСТИЦИЈЕ.......................................................................................................20
      12   ЗАДУЖЕНОСТ.........................................................................................................20
      13   УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА...................................................................................20           

      14   ЦЕНЕ.........................................................................................................................21
      15   ПРИЛОЗИ.................................................................................................................21
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2025.

Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2025.

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025.

Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева  

Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5 - Биланс стања за период 01.01.-31.12.2026.

Прилог 5а - Биланс успеха  за период 01.01.-31.12.2026.

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2026.

Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 7 - Трошкови запослених

Прилог 8 - Структура запослених по секторима /организационим јединицама

Прилог 9 - Квалификациона, старосна, полна и структура по времену у радном        

                    односу

Прилог 10 - Динамика запошљавања

Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада                        

Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог11б - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима         од 01.01.2026. до ____________2026.године -бруто 1 и бруто 2

Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора у нето износу и бруто износу

Прилог 13 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу и бруто износу

Прилог 14 - Кредитна задуженост

Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга                    

Прилог 16 - План инвестиција

Прилог 17 - Средства за посебне намене

     1.   ПРОФИЛ, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
                                                            Профил и циљеви

 
Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот основано је од стране Скупштине Града Пирота изменама и допунама оснивачког акта ЈП „Дирекција за изградњу општине Пирот“ за обављање  послова израде планске документације, послова уређивања грађевинског земљишта и управљања јавним путевима који су у надлежности оснивача.

  
У складу са том одлуком је и претежна делатност реорганизованог предузећа – архитектонска делатност која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката. Изменама и допунама оснивачког акта дефинисано је да ће предузеће у оквиру делатности обављати следеће послове:

· уређивање грађевинског земљишта, обезбеђивање услова за уређивање грађевинског земљишта, вршење послова на припремању грађевинског земљишта (истражни радови, израда геодетских и геолошких подлога, израда програма за уређивање грађевинског земљишта, израда просторног плана града, израда просторних планова подручја посебне намене, израда урбанистичких планова града, израда урбанистичких пројеката, израда урбанистичке анализе развоја града, аналитичко-студијски послови из области просторног планирања и заштити животне средине, стратешке процене утицаја пројеката на животну средину, израда техничке документације, вршење техничке контроле техничке документације)

· управљање јавним путевима (коришћење јавног пута које подразумева наплату накнада, вршење јавних овлашћења, заштита јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, вођење евиденције о путевима и о саобраћајно-техничким подацима за путеве).

   
Град Пирот, као оснивач јавног предузећа, дужи низ година важи за изузетно стабилну локалну самоуправу са континуираним инфраструктурним развојем, са рационално планираним буџетом који се остварује у високом проценту, текућом ликвидношћу у извршењу својих обавеза и као таква представља први, основни корак за успешно пословање јавних предузећа и установа чији је оснивач.
   
И Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта након статусних промена својим пословањем се уклапа у ту слику Града јер је и у 2025. години,  пословало позитивно уз испуњавање свих зацртаних циљева упркос  отежаним условима за пословање.
   
Ако знамо који су основни послови које ЈП обавља, можемо рећи да ће у наредној години основни задатак бити, да се уз континуирано побољшање техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала, квалитетно и економски задовољавајуће пружају услуге Граду Пироту, али и осталим корисницима у области просторног и урбанистичког планирања, изради пројектно техничке документације и пружања услуга стручног надзора над инвестицијама све у циљу унапређења и побољшања квалитета живота наших суграђана.

 На основу сада реченог можемо поставити циљеве предузећа у 2026.години:

· наставак позитивног пословања, односно покривање свих трошкова предузећа из текућег пословања;

· остваривање свих задатака дефинисаних од стране оснивача Града Пирота;
· наставак пројекта, ширење делатности и обима активности у смислу обављања послова из основне делатности за друге општине и градове, који је започет 2018   године а наставио се и у 2025. години, као и разрада и унапређење вршења одговорне улоге управљача јавних путева у светлу нових законских прописа али и позитивне праксе из других средина;
· инвестициона улагања у побољшање техничко – технолошке опремљености;

· кадровско усавршавање;

· постизање што већег нивоа квалитета услуга.

   Поред основних циљева предузеће:

· остварује равномеран, континуалан и oдржив развој Града уз остварење максималне рационалности, а све у циљу стварања погодне атмосфере за развој привреде и квалитетнији живот грађана;  

· рационалном пословном политиком смањује трошкове пословања;

· ефикаснијом прерасподелом и реорганизацијом послова ствара простор за оптимализацију броја запослених са одговарајућом квалификационом структуром;

· обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и настоји да спречи узроке и отклони последице које угрожавају животну средину.

 
Основни циљ, ради кога је предузеће  основано јесте пословање ради трајног обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби, вођење инвестиционих послова за рачун града.   

                                                                Мисија
  
Јавно предузеће оснива се и послује ради управљања јавним путевима и улицама на територији Града Пирота, обавља послове просторног и урбанистичког планирања, пружања стручне помоћи и стручног надзора код изградње, доградње, реконструкције, санације или адаптације јавних објеката, обезбеђује услове за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта и друге послове из надлежности локалне самоуправе од значаја за развој Града.
    
Мисија предузећа је да својим ангажовањем обезбеди стручно планирање простора и развој Града Пирота, као економски одрживог града, еколошки чистог, привредно развијеног, инфраструктурно опремљеног, плански и равномерно развијеног града, препознатљивог партнера инвеститорима и предузетницима, образовног, историјског, културног и туристичког центра.
 Визија

Визија ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта  „Пирот“ је да преузме улогу кључног стратешког партнера Града на његовом путу развоја и привлачења инвестиција.


Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области планирања, тако и у области стварања предуслова за одрживи развој Града и која не само да уводи нове трендове у области урбанизма, него их предвиђа и креира.
2.  ПЛАН РАЗВОЈА ДЕЛАТНОСТИ – УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 
План пословне стратегије и развоја треба да осигура поузданост и квалитет делатности уређивања грађевинског земљишта коју обавља ово предузеће. Како област уређивања грађевинског земљишта представља делатност која је од посебног значаја за развој Града, потребно је, у сарадњи са оснивачем и надлежним институцијама, обезбедити услове за њено континуирано финансирање. Постизање задатих циљева позитивно ће утицати на све кориснике градских система. Неке од мера за реализацију овог плана су:

-  у сарадњи са оснивачем обезбедити услове за континуирано финансирање;

-  смањење ризика који су уочени у досадашњем раду;

-  унапређење и поједностављивање процедура;

-  познавање прописа из области пословања.


Имајући у виду економски и привредни раст који се планира на нивоу Републике Србије, реализација програмских задатака је императив који се поставља пред предузеће, с обзиром да је уређивање грађевинског земљишта кључно за обезбеђивање привредног и економског раста града. Ефикасан и спроводљив план може да се претвори у успешну реализацију стратешких циљева и програмских задатака уколико јавно предузеће, настави рад са квалификованим стручним службама и ефикасним менаџментом.


 План развоја делатности пословања усмерен је на системско уређење програма уређивања грађевинског земљишта, како би сам програм био одржив и лако спроводљив а све у директној усаглашености са буџетом Града Пирота. Тежња да се створи политика пословања коју ће моћи да прати и кадровска опремљеност предузећа, како би се из године у годину програм уређивања грађевинског земљишта са финансијске стране повећавао, а са друге стране учинио лако спроводљивим на реалним основама, са високим процентном извршења на крају календарске године. Потребно је дефинисати јасну стратегију развоја Града Пирота, усвојену стратегију је потребно прилагођавати новонасталим околностима и датом тренутку, али задржати основне принципе и начела усвојене стратегије развоја Града Пирота. На основу тога је потребно јасно одредити потребу за Јавним предзећем за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, и јасно дефинисати задатак и обавезе предузећа у будућем периоду.

План инвестиционих улагања базиран је на општим одредбама  плана и садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:
· Одржавање континуитета изградње инфраструктурних објеката од значаја за            развој Града у целини, према стратешким плановима развоја,

· Континуиран развој и повећање обима радова на годишњем нивоу, према    могућностима финансирања

· Повећање конфора и безбедности становања,

· Одржавање континуитета изградње комуналне инфраструктуре у постојећим    насељима, према приоритетима општина

· Обезбеђење стабилних извора финансирања.

  3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

  
[image: image2.jpg]



Директор предузећа је Славиша Свиларов дипл.екон. именован решењем Скупштине града Пирот бр. I бр.06/70-13ж/22, дана 28.09.2022. године.

     Надзорни одбор:

	Име и презиме
	Ниво управљања
	Датум именовања
	Број решења

	Бранислав Ћирић
	председник
	29.11.2024.
	

	Славиша Тошић
	члан
	23.09.2024.
	I бр.06/98-12/3/24

	Весна Глигоријевић
	члан
	28.12.2021.
	I бр.06/170-12д/21


 4.  ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026.ГОДИНУ
         Због обављања делатности од општег интереса јавног предузећа изузетно је важно постојање и поштовање законских оквира за израду Програма пословања.



Правни основ за израду Плана и програма ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта, односно законски оквир којим се уређује планирање и трошење јавних прихода садржан је у следећем:
· Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/2012, 116/2013,44/2014-др.Закон,15/2016, 88/2019.)
· Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019,09/20, 52/2021 – др.закон и 62/2023)
· Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и изградњи (Сл.гл.85/2015 и 96/2023)

· Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (сл.гл. 22/2015. 24/2017)

· Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (сл.гл. РС бр. 96/23)

· Правилник о класификацији објеката (сл.гл.22/2015)

· Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге (сл.гл. 96/2023)
· Закон о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
· Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 127/2012, 14/2012, 68/2015, 91/2019 и 92/2023)

· Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС" бр. 135/2004, 36/2009-др. закон, 72/2009-закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон)

· Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018, 91/2019 и 109/2021)

· Закон о рачуноводству  и ревизији ("Сл.гласник РС" бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011-др.закон и 62/2013-др.закон, 30/2018 и 73/2019, 44/2021-др.закон)

· Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС" бр. 80/02, 84/02-испр., 23/03-испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, -др. закон, 63/06-др.закон, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12-испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018, 86/2019, и 144/2020, 96/2021 и 138/2022 )

· Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021-др.закон, 130/2021 и 138/2022)
· Смернице за израду годишњег програма пословања за 2026.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026 године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.
5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ
  - ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Током 2025. године што се тиче планске и урбанистичке документације активности су биле у виду израде : 
- Плана генералне регулације ,,Пирот – исток 1,, 
- Плана генералне регулације ,,Велико село,, 

- Плана генералне регулације ,,Мали Јовановац и Трњана,, 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
За потребе Града радила се пројектно - техничка документација за следеће инвестиције:

- ревизија предмера и предрачуна за уређење кружног тока у селу Власи – трећа фаза 

- уређење улице Новосадске 

- ревизија пројекта уређења дворишта Омладинских бригада

- ревизија предмера и предрачуна кружног пута у селу Власи

- изградња аутобуске станице

- уређење тротоара у улици Хајдук Вељка

- уређење улице Далматинске

- реконструкција породилишта у Општој болници 

- ревизија пројекта ентеријера за малу салу градске управе 

- санација ограде школског коплекса Гимназије

- уређење улице Зеленогорске
- изградња улице Бачке

- изграда дела Новопројектоване бр.3

- уређење дворишта и паркинг испред Опште болнице

- ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за уређење паркинга у улици Лава Толстоја

- пројекат рушења објекта у селу Извор

- изградња објекта ,,тренинг центра дуалног образовања,, 

Значајна је и активност у  вршењу геодетских услуга за потребе Градске управе.


Служба за вршење надзора је током 2025. године у потпуности реализовала основни задатак а то је обављање стручног надзора за све инвестиције градске управе, али је у складу са планом пружала услуге стручног надзора за потребе других лица пре свега предузећа, установа и организација из јавног сектора, као и обраде захтева за издавање услова и сагласности за прекопавање јавне површине физичким и правним лицима.


У области корпоративног управљања предузеће спроводи активности које су у основи и у наредном периоду а односе се на  надзор и контролу пословања, заштиту од  злоупотребе привилегованих информација, спречававања одобравања послова где постоји сукоб интереса и борбе против корупције.   

6. ФИЗИЧКИ ОБИМ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

 Циљеви пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Пирот усмерени су на дефинисање програмских задатака на уређивању грађевинског земљишта, у циљу општег просперитета Града и остваривању вишег нивоа комуналне опремљености, као и на дефинисање задатака на унапређењу пословања предузећа у циљу повећања ефикасности, квалитета и услова рада. Предузеће стално стреми одговорној пословној политици, делујући као сервис Скупштине Града и свих грађана, доприносећи одрживом развоју Града уз испуњавање највиших стандарда у изградњи инфраструктуре. Део посла предузећа је да обезбеди квалитетну јавну инфраструктуру изградњом нових и реконструкцијом постојећих, као и изградњом и реконструкцијом саобраћајница које ће својим квалитетом и капацитетом омогућити грађанима њихово безбедно коришћење. Остваривању задатих циљева приступиће се сукцесивно, а реализација у 2026.години планира се према приоритетима развоја и сагласно реално сагледаним финансијским и законским ограничењима и могућностима имплементације предложених мера за унапређење пословања.

      6.1. ИЗРАДА ПЛАНСКИХ  И УРБАНИСТИЧКИХ  ДОКУМЕНАТА
          ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта је поверено од стране Градске управе израда планских докумената као основа за уређење и плански развој Града и подручја целе локалне самоуправе.
У 2026. години предузеће ће приступити изради планских докумената:

- План генералне регулације „Барје Чифлик“

- План генералне регулације „Пољска Ржана“

- Измене и допуне Плана генералне регулације „Пирот - север“
- Измене и допуне Плана детаљне регулације ,,Логистички центар Пирот,, 

План генералне регулације је основни план регулације који се директно спроводи применом правила уређења и грађења на целом обухвату планског документа. Изузетно, спровођење плана генералне регулације може се предвидети кроз израду плана детаљне регулације у случају када није могуће на целом обухвату плана генералне регулације одредити регулацију, односно правила уређења и грађења.

Изузетно, спровођење плана генералне регулације може се предвидети кроз израду плана детаљне регулације и у случају када се утврди да је за одређено подручје, због специфичности, неопходна разрада планског решења плана генералне регулације, иако је дата његова непосредна примена, а у складу са општим правилима уређења и грађења која су садржана у плану генералне регулације.

Израда напред наведених планова генералне регулације обухвата планиране активности за 2026. годину које се односе на:
- Теренски рад - обилазак планског подручја у циљу провере и корекције обухвата    грађевинског подручја Плана и одређивање коначне границе Плана

- Прибављање дигиталних катастарских и орто-фото подлога

- Израда Елабората за рани јавни увид и предаја материјала Градској управи Пирот

- Рани јавни увид - излагање Елабората на рани јавни увид у трајању од 15 дана

- Прибављање услова, мишљења и података од важности за израду Плана од стране имаоца јавних овлашћења и релевантних институција, завода и надлежних предузећа

- Нацрт плана - израда Нацрта планског документа и предаја материјала Градској управи Пирот

- Комисија за планове Града Пирота - Након седнице, Комисија за планове упућује Нацрт плана на јавни увид;

- Јавни увид - излагање Нацрта плана на јавни увид у трајању од 30 дана

- Комисија за планове Града Пирота - Након спроведеног јавног увида и одржане јавне и затворене седнице, Комисија за планове упућује Нацрт плана у даљу процедуру

- Усвајање Плана на седници Скупштине Града Пирота

- Објављивање текстуалног дела Плана у „Службеном листу града Ниша“

- Штампање, коричење и достављање планског документа у дигиталном и аналогном облику наручиоцу израде Плана.

- Измене и допуне Плана генералне регулације „Пирот - север“
Подручје Плана представља јединствену целину и захвата површину од 225,33 ha.
- Измене и допуне Плана детаљне регулације ,,Логистички центар Пирот,,

Подручје Плана представља јединствену целину и захвата површину од 54,07 ha
Измене и допуне планских докумената се раде на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана и обављају се по поступку за израду планског документа прописаним Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закони, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) и прописима донетим на основу овог закона.
6.2.  ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изградња објеката нискоградње и високоградње врши се на основу пројектно – техничке документације и грађевинске дозволе под условима и на начин који је утврђен Законом о планирању и изградњи. ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта, ослањајући се на максимално искоришћење својих ресурса, како кадровских, тако и у погледу техничко - технолошке опремљености, обавља и ову делатност. У периоду од промене статуса и начина пословања предузећа услуга израде пројектно – техничке документације предмет је Уговора са Градом где се дефинише начин, обим и динамика ових послова.

За потребе Града у 2026. години радиће се  пројектно - техничка документација за следеће инвестиције:
1. Санација АБ моста на реци Нишави у селу Крупац
2. Реконструкција дела ограде Гимназије према Архиву 

3. Изградња моста Градашничке реке са уређењем приступних саобраћајница

4.Изградња саобраћајнице ка постројењу за пречишћавање отпадних вода –   саобраћајница бр.2

5. Изградња дела улице новопројектована бр.2 у насељу Сењак са прикључком на улицу Ћирила и Методија 

6. Реконструкција и доградња Балон хале 

7. Уређење простора на садашњој аутобуској станици 

8. Реконструкција и доградња моста ,,Бегов мост,, на реци Темштици

9. Ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за уређење улице Иве Андрића 

10. Изградња Дома за смештај пензионера и других старих лица – Геронтолошки центар

11. Уређење простора преко пута цркве у Пољској Ржани

12. Изградња капеле у селу Извор


Поред израде ПТД за Град Пирот стратешко опредељење и у наредној години ће бити, да се ове услуге пружају и другим корисницима. У том циљу ЈП се крајем 2017.  године регистровало у бази понуђача и ове и претходних година учествовало на више јавних набавки за избор најповољнијег  понуђача за израду пројектно - техничке документације. Уговорени послови за друге кориснике који из године у годину стално расту, показују да је овакво опредељење позитивно и да већ даје добре резултате, али са друге стране је велика обавеза да се са оваквим начином развоја предузећа и повећања обима корисника и послова настави и у наредном периоду. Други задатак који је такође претходних година почео да се реализује, а план је да се у 2026. години том сегменту да посебан акценат, јесте обављање послова у оквиру ове делатности и за друге општине и градове, посебно за суседне Општине Бабушницу, Димитровград, Белу Паланку. На овај начин ЈП може, у оквиру постојећих капацитета, доћи до додатних прихода и побољшавати своју ликвидност, али и побољшавати техничко – технолошку опремљеност, као и статус својих запослених у континуитету.                              
6.3.  ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
 
Послови стручног надзора су у уској вези са активностима који се обављају у оквиру управљања јавним путевима. Дакле за потребе Градскe управе као инвеститoра обављају се следећи послови:

· стручни надзор на изградњи, реконструкцији и одржавању објеката и     праћење и отклањање евентуалних недостатака у гарантном року;

· праћење стања и санација улица, лoкалних и некатегорисаних путева;

· организовање зимске службе и надзор над зимским одржавањем општинских путева;

· израду програма уређења грађевинског земљишта, изградња и  одржавање локалних некатегорисаних путева.

 
Сектор за надзор у оквиру ЈП константно прати стање на јавним површинама и обавештава Градску управу о стању, сачињава и предлаже годишње и месечне планове одржавања улица и путева, обрађује захтеве месних заједница и грађана, прави се листа приоритета улица, путева и површина које треба урадити, указује се на проблеме у путној инфраструктури које треба решавати, припремају се спецификације радова за поступке јавних набавки. Обим и структура ових послова, њихова динамика и приходи по том основу биће прецизирани у Уговору са Градом након усвајања градског буџета и у вези с тим планираним инвестицијама.

 
И у овој области обављање послова стручног надзора у значајној мери се ради и за потребе других наручилаца, пре свега предузећа, установа и организација из јавног сектора на нивоу Града.

6.4.  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Сектор пројектовања и урбанизма ће вршити и геодетске услуге за потребе наручиоца и то:  утврђивање међе и површине заузећа површине јавне намене, обележавање трасе за потребе експропријације земљишта, геодетски радови у инжењерско техничкој области просторног планирања, урбанизма и пројектовања, обележавање трасе за потребе извођења радова, контролна мерења за потребе надзорног органа итд.

        Као управљач јавног пута у току 2026.год. ЈП ће обрађивати захтеве странака и то: обрачун накнаде за прекопавање путева и површина јавне намене, издавање саобраћајних техничких услова и сагласности за постављање – уклањање натписа (рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање) на јавном путу односно поред тог пута, издавање услова и дозвола за обављање ванредног превоза, издавање сагласности и техничких услова за изградњу односно реконструкцију прикључка на јавни пут.
             Запослени у техничком сектору ће током 2026. године бити ангажовани у раду већег броја комисија и радних тимова које у различитим активностима образује Град Пирот. Активности техничког сектора ће се односити и на пружање техничке подршке градској управи, око израде инвестионих планова и планова јавних набавки, дефинисањем техничких спецификација предмета јавних набавки итд.
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026.год.
                                                           Табела укупних прихода  

	р.б.
	опис
	план
2025
	процена
2025
	план
2026
	инд

5/3
	инд

5/4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Приходи од остварених услуга за Град Пирот - 61410
	70.900.000
	66.400.000
	66.700.000
	94
	100

	2
	Приходи од остварених услуга за Град Пирот-61410 додатни приходи у току 2026.
	/
	/
	12.700.000
	/
	/

	3
	Приходи остварени од других лица – 61411, 61412
	6.250.000
	5.500.000
	6.000.000
	96
	109

	4
	Други пословни приходи  – 650  
	500.000
	/
	500.000
	100
	/

	
	Укупно приходи
	77.650.000
	71.900.000
	85.900.000
	110
	119


       Табела укупних расхода

	р.б.
	опис
	план
2025
	процена
2025
	план  
 2026
	инд

5/3
	инд

5/4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Трошкови канцеларијског материјала - 5122
	650.000
	500.000
	700.000
	108
	140

	1.2
	Трошкови средстава за одржавање чистоће - 5123
	250.000
	200.000
	250.000
	100
	125

	1.3
	Трошкови осталог  материјала - 5129  
	170.000
	160.000
	200.000
	117
	125

	1.
	Укупно трошкови осталог материјала - 512
	1.070.000
	860.000
	1.150.000
	107
	134

	2.1
	Трошкови  нафтних деривата   - 5130
	550.000
	500.000
	600.000
	109
	120

	2.2
	Трошкови електричне енергије - 5133
	600.000
	500.000
	700.000
	117
	140

	2.3
	Трошкови топлотне енергије  - 5139
	1.200.000
	1.170.000
	1.200.000
	100
	103

	2.
	Укупно трошкови горива и енергије -513
	2.350.000
	2.170.000
	2.500.000
	106
	115

	3.1.
	Трошкови резервних делова за текуће одржавање средстава - 5140
	285.000
	280.000
	300.000
	105
	107

	3
	Укупно трошкови резервних делова - 514
	285.000
	280.000
	300.000
	105
	107

	4.1.
	Трошкови инвентара и ауто гума - 5150 и 5152
	80.000
	80.000
	100.000
	125
	125

	4.
	Укупно трошкови  инвентара и ауто гума - 515
	80.000
	80.000
	100.000
	125
	125

	
	Укупно трошкови материјала и енергије - 51
	3.785.000
	3.390.000
	4.050.000
	107
	120

	5.1
	Трошкови зарада и накнада зарада ( бруто ) – 5200
	50.200.000
	48.510.000
	55.350.000
	110
	114

	5.
	Укупно трошкови зарада и накнада зарада ( бруто )-520
	50.200.000
	48.510.000
	55.350.000
	110
	114

	6.1
	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца - 5210
	7.600.000
	7.350.000
	8.350.000
	110
	114

	6
	Укупно трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца - 521
	7.600.000
	7.350.000
	8.350.000
	110
	114

	7.1
	Трошкови накнада члановима органа управљања   - 5260
	1.150.000
	1.150.000
	1.200.000
	104
	104

	7
	Укупно трошкови накнада   члановима органа управљања - 526
	1.150.000
	1.150.000
	1.200.000
	104
	104

	8.1
	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и  задруга - 5280
	1.540.000
	885.000
	600.000
	39
	68

	8
	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и  задруга - 528
	1.540.000
	885.000
	600.000
	39
	68

	9.1
	Јубиларне награде - 52900
	550.000
	480.000
	825.000
	150
	171

	9.2
	Помоћ запосленима - 52901
	150.000
	60.000
	1.500.000
	/
	/

	9.3
	Трошкови превоза на рад и са рада - 52911
	800.000
	750.000
	800.000
	100
	107

	9.4
	Отпремнина приликом одласка у пензију - 52903
	460.000
	460.000
	/
	/
	/

	9.5
	Накнаде трошкова запосленима на  службеном путу - 52910
	150.000
	150.000
	150.000
	100
	100

	9.6
	Остала давања запосленима која се не сматрају зарадом - 5292
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	100
	100

	9
	Укупно остали лични расходи и накнаде - 529
	3.310.000
	3.100.000
	4.475.000
	135
	144

	
	Укупно трошкови зарада, накнада зарада  и остали лични трошкови - 52
	63.800.000
	60.995.000
	69.975.000
	109
	114

	10.1
	Трошкови поштанских услуга - 5311
	25.000
	25.000
	30.000
	120
	120

	10.2
	Трошкови телефонских услуга - 5312
	400.000
	400.000
	400.000
	100
	100

	10
	Укупно трошкови транспортних услуга - 531
	425.000
	425.000
	430.000
	101
	101

	11
	Трошкови одржавања некретнине и опреме - 532
	860.000
	580.000
	790.000
	92
	136

	12.1
	Трошкови рекламе и пропаганде - 5351
	100.000
	100.000
	100.000
	100
	100

	12.
	Трошкови рекламе и пропаганде - 535
	100.000
	100.000
	100.000
	100
	100

	13.1
	Трошкови комуналних услуга изношење смећа – 5390
	175.000
	185.000
	200.000
	114
	108

	13.2
	Трошкови услуга заштите на раду - 5391
	10.000
	5.000
	10.000
	100
	200

	13.3
	Трошкови регистрације возила - 5394
	40.000
	30.000
	40.000
	100
	133

	13.4
	Остали  производни трошкови - ангажовање сарадника за израду ПТД - Град Пирот ( по Уговору ) - 539920
	4.500.000
	2.500.000
	5.500.000
	122
	220

	13.5
	Остали производни трошкови

ангажовање сарадника за израду делова ПТД и вршење стручног надзора ( за учешће на ЈН) - 539910
	100.000
	/
	100.000
	100
	/

	13
	Укупно трошкови осталих услуга - 539
	4.825.000
	2.720.000
	5.850.000
	121
	215

	
	Укупно производне услуге -  53
	6.210.000
	3.825.000
	7.170.000
	115
	188

	14.1
	Трошкови амортизације нематеријалне имовине- 5400
	600.000
	600.000
	850.000
	142
	142

	14.2
	Трошкови амортизације опреме и постројења - 5401
	650.000
	650.000
	1.250.000
	192
	192

	14
	Трошкови амортизације - 540
	1.250.000
	1.250.000
	2.100.000
	168
	168

	
	Трошкови амортизације - 54
	1.250.000
	1.250.000
	2.100.000
	168
	168

	15.1
	Трошкови ревизије финансијск. извештаја -  5500
	130.000
	90.000
	130.000
	100
	144

	15.2
	Трошкови адвокатских услуга - 5501
	25.000
	/
	25.000
	100
	/

	15.3
	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених - 5504
	100.000
	120.000
	150.000
	150
	125

	15.4
	Трошкови одржавање софтвера - 5507
	130.000
	130.000
	130.000
	100
	100

	15.5
	Трошкови осталих непроизводних услуга - 5509
	300.000
	300.000
	325.000
	108
	108

	15
	Укупно трошкови непроизводних услуга - 550
	685.000
	640.000
	760.000
	111
	119

	16.1
	Трошкови угоститељских услуга - 5510
	400.000
	400.000
	400.000
	100
	100

	16.2
	Трошкови репрезентације - 5519
	150.000
	150.000
	150.000
	100
	100

	16
	Укупно трошкови репрезентације - 551
	550.000
	550.000
	550.000
	100
	100

	17.1
	Трошкови премије осигурања - 5520
	275.000
	275.000
	275.000
	100
	100

	17.
	Укупно трошкови премије осигурања - 552
	275.000
	275.000
	275.000
	100
	100

	18.1
	Трошкови платног промета у земљи - 5530
	130.000
	130.000
	130.000
	100
	100

	18.
	Укупно трошкови платног промета у земљи - 553
	130.000
	130.000
	130.000
	100
	100

	19.1
	Трошкови чланарина привредним коморама – 5541
	10.000
	10.000
	10.000
	100
	100

	19.
	Укупно трошкови чланарина - 554
	10.000
	10.000
	10.000
	100
	100

	20.1
	Трошкови огласа у штампи и другим медијима - 5590
	30.000
	/
	30.000
	100
	/

	20.2
	Таксе ( административне, судске, регистрационе, локалне и др.) - 5591
	100.000
	80.000
	100.000
	100
	125

	20.3
	Остали  нематеријални трошкови – путарина - 55990
	80.000
	80.000
	80.000
	100
	100

	20
	Укупно нематеријални трошкови - 559
	210.000
	160.000
	210.000
	100
	131

	
	Укупно нематеријални трошкови - 55
	1.860.000
	1.765.000
	1.935.000
	104
	110

	21.1
	Расходи камате по основу кредита и зајмова - 5620
	400.000
	400.000
	400.000
	100
	100

	21
	Укупно расходи камата - 562
	400.000
	400.000
	400.000
	100
	100

	
	Укупно финансијски расходи - 56
	400.000
	400.000
	400.000
	100
	100

	22.1
	Расходи по основу спорова - 5790
	75.000
	/
	50.000
	67
	/

	22.2
	Расходи по основу накнаде штете трећим лицима - 5794
	100.000
	105.000
	50.000
	50
	48

	22.3
	Остали непоменути расходи -  донације 5799
	100.000
	95.000
	100.000
	100
	105

	22
	Укупно остали расходи - 579
	275.000
	200.000
	200.000
	73
	100

	
	Укупно остали расходи -57
	275.000
	200.000
	200.000
	73
	100

	
	У К У П Н О
	77.580.000
	71.825.000
	85.830.000
	110
	119


	     РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ТРОШКОВА


	р.бр.
	Назив
	План 2026

	1
	 Трошкови  осталог материјала - 512
	1.150.000

	2
	 Трошкови горива и енергије - 513
	2.500.000

	3
	Трошкови резервних делова - 514
	300.000

	4
	Трошкови  инвентара и ауто гума - 515
	100.000

	5
	Трошкови зарада,накнада зарада ( бруто ) - 520
	55.350.000

	6
	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца - 521
	8.350.000

	7
	Трошкови накнада  члановима органа управљања - 526
	1.200.000

	8
	Трошкови ангажовања запослених преко агенције - 528
	600.000

	9
	Трошкови осталих личних расхода и накнада - 529
	4.475.000

	10
	Трошкови транспортних услуга - 531
	430.000

	11
	Трошкови одржавања некретнина и опреме - 532
	790.000

	12
	Трошкови пропаганде - 535
	100.000

	13
	Трошкови осталих услуга - 539
	5.850.000

	14
	Трошкови амортизације - 540
	2.100.000

	15
	Трошкови непроизводних услуга - 550
	760.000

	16
	Трошкови репрезентације - 551
	550.000

	17
	Трошкови премија осигурања - 552
	275.000

	18
	Трошкови платног промета - 553
	130.000

	19
	Трошкови чланарина - 554
	10.000

	20
	Остали нематеријални трошкови - 559
	210.000

	21
	Расходи камата - 562
	400.000

	22
	Остали непоменути расходи - 579
	200.000

	
	Укупно трошкови
	85.830.000


	                    РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ЗА 2026.год.

	
	
	

	ред.бр.
	Опис
	   План 2026
	

	
	УКУПНИ ПРИХОДИ


	85.900.000
	

	1
	Приходи од остварених услуга  - 614

Други пословни приходи - 650
	85.400.000
500.000
	

	
	УКУПНИ РАСХОДИ


	85.830.000
	

	1
	Трошкови материјала и енергије - 51
	4.050.000
	

	2
	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови - 52
	69.975.000
	

	3
	Трошкови производних услуга - 53
	7.170.000
	

	4
	Трошкови амортизације -54
	2.100.000
	

	5
	Нематеријални трошкови - 55
	1.935.000
	

	6
	Финансијски расходи - 56
	400.000
	

	7
	Остали расходи - 57
	200.000
	

	
	РЕЗУЛТАТ ( ДОБИТ )
	70.000
	


             Позиције расхода се конципирају у складу са  Планом за 2025. годину проценом извршења за 2025. годину и са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2026. годину и у наставку су дата образложења појединих позиција расхода.
- трошкови канцеларијског материјала – 5122 - планиран износ од 700.000 динара се односи на набавку материјала који је неопходан у пословању и обављању пословне активности у (виду копир папира, тонера за штампаче и осталог материјала).
- трошкови осталог материјала - 5129 - планиран износ од 200.000 динара се односи на трошкове стручне литературе
- трошкови резервних делова – 514 - планиран износ од 300.000 динара се односи на замени резервних делова за аутомобиле, рачунаре, плотере и штампаче 
- остала давања запосленима која се не сматрају зарадом - 5292 у  износу од 1.200.000 се односе на давања запосленима у добровољни пензиони фонд и давања поводом новогодишњих празника  за пакетиће за децу запосленима.
- трошкови одржавања некретнине и опреме - 532 -  у износу од 790.000 се односе на трошкове прања аутомобила и вулканизерске услуге у износу од  35.000, технички преглед возила у износу од 30.000, трошкове поправке у згради у износу од 100.000, трошкове одржавања плотера и  фотокопир апарата у износу од 100.000, трошкове поправки аутомобила (у виду самог  рада одржавања)  у износу од 100.000, трошкове одржавања рачунара у износу од 275.000 и трошкава одржавања геодетске опреме у износу од 150.000 динара.
- остали производни трошкови – 53991 и 53992 -  у износу од 5.600.000 динара           -ангажовање сарадника за израду ПТД за Град Пирот по закљученом Уговору у износу од 5.500.000 динара и ангажовање сарадника за израду делова ПТД и вршење стручног надзора ( за учешће на јавним набавкама )   у износу од 100.000. Ради се о ангажовању спољних сарадника за делове пројеката за које предузеће нема стручне капацитете и одговарајуће лиценце.
- трошкови осталих непроизводних услуга - 5509 - у износу од 325.000 се односе на трошкове паркинг сервиса у износу од 200.000,  трошкове услуга коричења и штамшања у износу од 100.000 и остале непоменуте трошкове у износу од 25.000 .
- остали наматеријални трошкови – 55990 – у износу од 80.000 се односе на трошкове наплате путарине.  

                    7.1. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ                   
Процењена добит за 2025.годину у износу од 75.000 динара је опредељена као
нераспоређена  добит.
Остварена добит за 2022, 2023 и 2024 годину је такође опредељена као нераспоређена добит.

                           8.   ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ
Планирање масе зарада за 2026. годину се врши искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област. Практично ово значи да се зараде и остала примања запослених планирају у складу са одредбама Закона о раду, колективног уговора , уговора о раду и осталих прописа којима су уређена права и заштита запослених.
Приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за зараде за 2026. годину полазило се од висине сваког појединачног права уређеног Законом, општим актом и уговором о раду и броја запослених у сваком календарском месецу у 2026. години односно планирала  се зарада по месецима.

При планирању масе зараде за 2026 .годину прузимале су се обавезе , односно одредбе закључених колективних уговора. Иначе предузеће је у току 2018. године тражило и добило тумачење од надлежних институција да и након статусних промена остаје у оквиру бранше комуналних делатности и да је у обавези да примењује Посебан колективни уговор за запослене у комуналној делатности.     
Приликом планирања зараде полазило се од  основицe за обрачун и исплату зарада која износи 28.627,10 динара. Ова основица за 2025. годину је износила 26.000 динара што представља повећање од 10,1 %. Применом коефицијента сваког појединачног радника долази се до основне  бруто зараде. Тако добијена основна бруто  зарада представља основ за увећање по основу минулог рада, топлог оброка и регреса. Цена рада се не мења по месецима и износи 28.627,10 динара за сваки месец у току године. Извршена је и корекција  зараде за запослене који примају зараду која је мања од минималне зараде прописане Законом. Износи за регрес и топли оброк су у складу са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.  
Средства за зараде су планирана за 32 радника   
- месечни износ основне бруто зараде ...................................................................3.468.583
-месечни износ минулог рада.....................................................................................299.216
- укупан месечни износ основне бруто зараде и минулог рада ...........................3.767.799
- укупан износ за 2026. годину.............................................................................45.213.588
- укупна износ основне  бруто зараде радника које примају зараду мању од минималне зараде..........................................................................................................................1.163.689
- укупан износ регреса  за 2026.годину...................................................................5.011.043
- укупан износ за лиценце за 15  радника .................................................................203.280
- укупан износ топлог оброка за 2025. годину........................................................3.758.400
-укупан износ трошкова зарада и накнада зарада ( бруто I).........................55.350.000
У прилогу су табеле које се односе на кадрове: трошкови запослених ( прилог 7 ), маса зарада( прилог 11), структуре запослених по секторима (прилог 8), квалификационој структури, годинама старости, структури по полу и  годинама радног стажа ( прилог 9) и  динамика запошњавања ( прилог 10 ).
9. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА

Процес образовања и обуке запослених произилази из планова, мисије и циљева предузећа. Предузеће је опредељено да улаже максимална финансијска средства и напоре у стручно оспособљавање запослених, као једног од најважнијих сегмената развоја, путем којег се усавршавају и унапређују пословне вештине запослених. Стручним оспособљавањем или обуком планира се остваривање значајних пословних резултата, подизање радног морала, развијање радних навика и нових или унапређених метода рада које дају оптималне резултате, мотивације и интересовања за даљим учењем и усавршавањем, као и позитивног става запослених према раду.


Одговарајућа пажња у развоју људских ресурса придаваће се још бољем изграђивању сарадничких односа, неговању колегијалне размене искустава свих запослених. Предузеће ће предузимати све што је неопходно у остваривању свог опредељења да обезбеди највиши степен заштите својих запослених на раду и у вези са радом, бољу будућност за запослене, водећи бригу о њиховом задовољству, јачању мотивације и осећаја припадности, обезбеђивањем најбоље могућих услова рада, укључујући поштовање људских права, једнакост и равноправни третман запослених, здравствену заштиту и адекватну едукацију.


Због врсте делатности којом се предузеће бави и потребе за сталним усавршавањем, напредовањем, омогућавање присуства семинарима и другим програмима стручног оспособљавања, обуке и развоја запослених на свим нивоима, за 2026. годину планира се издвајање значајног обима финансијских средстава за ове намене у износу од 150.000 динара.

                                  10. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Квалификациона структрура показује да највећи број запослених има високу стручну спрему, што указује на висококвалификовану и стручно оспособљену радну снагу. Природа делатности условила је запошљавање великог броја инжењера (грађевинских, архитектонских и инжењера геодезије). Предузеће је током вишедеценијског постојања створило тим посвећених и обучених професионалаца, који настоје да постављене задатке спроведу према највишим стандардима, од чега корист имају и грађани и привреда. Старосна структура показује да међу запосленима преовлађују запослени старости између 40 до 60 година, што указује на неопходност запошљавања млађих високостручних кадрова, са чиме је и започето претходних година.                     
                                                        11.ИНВЕСТИЦИЈЕ
Сходно врсти послова које обавља предузеће у 2026. години планира инвестиције превасходно у софтвере како би се рад учинио бржим, једноставнијим и квалитетнијим као и у додатно унапређење опреме за рад.
Рачунарски програми :
1.Обнова једногодишње Autocad 2021LT.....................................................................45.000
2.Процесори амд -13 комада.......................................................................................260.000
3.Windows 11 Home FPP – 15 комада……….............................................................345.000
Укупно  софтвери :.....................................................................................................650.000 
Рачунарска опрема :
1. Матична плоча  – 13 комада ……………...............................................................130.000

 2.Штампач -2 комада. ..................................................................................................52.000
Укупно рачунарска опрема :....................................................................................182.000
Остало :
1. Инвертер клима 18000 ............................................................................................130.000
2. Канцеларијске столице – 10 комада........................................................................200.000

Укупно .......................................................................................................................1.162.000
                                                        12. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2026.год. планира наставак коришћења краткорочног ревалворинг кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа у износу до 12.000.000 динара и то код Пoштанске штедионице у износу од 8.000.000 динара и код АИК банке у износу од 4.000.000 динара. Ова средства би се користила само по потреби за обезбеђивање текуће ликвидности.
 13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

 ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта „Пирот“ суочава се са низом ризика из екстерних и интерних извора који се морају проценити.

Под ризиком се подразумева вероватноћа настанка штете или губитка. Он може имати негативне последице на остваривање стратешких циљева предузећа, односно може угрозити успешност остваривања постављених задатака.


Идентификовање и анализа ризика који прете остваривању циљева представља основу за утврђивање начина на који се може управљати тим ризицима. Ризике треба процењивати и њима управљати кроз напоре на нивоу целе организације да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању мисије организације. Руководство треба да за сваки идентификовани ризик одлучи да ли да га прихвати, да ли да ризик сведе на прихватљив ниво, или да избегне ризик.


Предуслов за управљање ризицима је дефинисање свих пословних процеса у организацији, њихова анализа, дефинисање одговорних лица и докумената који треба да прате пословни процес.

ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта „Пирот“ се среће са могућим унутрашњим (којима може управљати) и спољним ризиком (чије дејство не може отклонити већ евентуално ублажити).


ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта „Пирот“ се на самом почетку свог пословања у новим околностима среће са ризиком неизвесности резултата наступања на тржишту (спољни ризик). Наиме, велики ризик представља промена начина финансирања, односно изузимање предузећа из буџета Града, тј.ризик ликвидности.


Као релативно ново предузеће, ЈП за планирање и уређивање грађевинског земњишта „Пирот“ треба да дефинише стратегију за борбу против ризика (праћење ризика, његово ублажавање, пребацивање и избегавање ризика).
14.  ЦЕНЕ

Код уговарања извршења послова за потребе Града Пирота из делатности од јавног интереса (просторно планирање-планирање градова, насеља и простора), израде урбанистичко-техничких докумената, геодетских услуга, управљања јавним путевима, примењиваће се  ценовник.

Ценовник је донет на основу испитивања тржишта, конкуренције и сл. Код послова који се уговарају кроз поступак јавних набавки и осталих послова према трећим лицима предузеће формира цене у складу са стањем на тржишту.  

15.ПРИЛОЗИ
Саставни део Програма пословања за 2026.год. су обрасци за годишњи програм пословања  : Прилози од 1 до 17 .
                                                                                                           Директор:

                                                                                          Славиша Свиларов, дипл.ек.
21

